# Laporan Harian Pengembangan Probetes ERP

Tanggal: 14 Juli 2026
Fokus Utama: Pengembangan Backend Fitur Import Data Marketing & Master Data

# Pencapaian Hari Ini (Done)

## 1. Modul Marketing: Fitur Import Data (Tiktok & Shopee)

Telah berhasil dibangun struktur backend penuh untuk menangani import laporan dari marketplace, meliputi:

Pembuatan API Routes (/api/marketing/import/*):

/options: Pengaturan parameter untuk konfigurasi kolom import.
/preview: Simulasi pembacaan file CSV untuk mengecek error atau validasi tipe data sebelum masuk ke database.
/commit: Eksekusi final penyimpanan data ke tabel sales_orders dan marketing_ads.
/history & /cancel: Pelacakan riwayat import yang pernah dilakukan beserta pembatalannya.

Sistem Parser & Mapper:

Membuat pembaca file khusus untuk membaca header spesifik versi Tiktok dan Shopee.
Sistem penyetaraan nama (alias mapping) agar format penamaan sumber data yang berbeda tetap menyatu di database.

## 2. Modul Database: Penyempurnaan Master Data

Selain fitur import, fitur manajemen Master Data di-(refactor) dengan kemampuan baru:

API Edit & Arsip Master Data: Selesai mengimplementasikan endpoint untuk mengubah data dan status (aktif/arsip) pada tabel Channel, Produk, dan Pelanggan.

Customer Cohort & Riwayat Pelanggan:

Membuat fitur Summary dan UI khusus CohortSection untuk melacak perilaku pelanggan.
Fitur penggabungan pelanggan ganda (merge customer) beserta fitur pembatalannya (restore).

## 3. Migrasi Data & Struktur Arsitektur

Fondasi data lama menuju ERP baru diperkuat dengan:

Skema Baru (schema.sql): Pembuatan tabel marketing_import_migration_02 dan master_data_migration_03.

Skrip Otomatisasi (Python): apply_koreksi_produk.py, backfill_city.py, dan seed_alias_mappings.py untuk pembersihan data lama massal.

Dokumentasi Resmi: Penulisan dan penyempurnaan dokumen tingkat lanjut meliputi PRD.md, PROGRESS.md, BACKEND_STRUCTURE.md, dan ARSITEKTUR_DATABASE.md.

## 4. Perbaikan Stabilitas Server (Bug Fixes)

Eradikasi Internal Server Error: Berhasil mengidentifikasi masalah akar ENOENT yang disebabkan oleh gangguan ekstensi browser (Hydration Error) dan penahanan file cache .tmp oleh sistem operasi/Antivirus.

Pembaruan Pipeline Dev: Mengganti peluncur server menggunakan engine Turbopack (--turbo) untuk mencegah crash kehabisan memori.

# Rencana Berikutnya (Next Steps)

1. Pengujian End-to-End (E2E) Import: Mengetes langsung proses unggah CSV dari antarmuka (UI) hingga masuk ke tabel database dengan data aktual.

2. Dashboard Laporan Penjualan & Iklan: Menyambungkan data yang baru saja berhasil di-import tersebut ke grafik ROAS dan Laporan Penjualan.

3. Data Tracking & Warehouse: Memulai rancangan database untuk modul pemantauan resi dan stok gudang.

Laporan dibuat secara otomatis pada tanggal 15 Juli 2026. Semua perubahan telah di-commit ke repositori GitHub pada branch develop.